Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle das peças faltantes em cada OP | C | M | M | 1 |
| 2 | Atualização de OPs | C | M | M | 1 |
| 3 | Alerta prazo de entrega | C | M | M | 1 |
| 4 | Resumo das entregas pendentes | C | M | M | 1 |
| 5 | Controle de acesso | C | M | M | 1 |
| 6 | Cálculo dos recebíveis | C | A | A | 1 |
| 7 | Descrição das OPs | C | B | B | 1 |
| 8 | Resumo de entregas por cliente | I | M | M | 1 |
| 9 | Identificação por OPs | I | A | A | 1 |
| 10 | Dividir entrega dos produtos | I | A | A | 1 |
| 11 | Cancelamento de OPs | U | M | M | 1 |
| 12 | Consulta de produtos produzidos | U | M | A | 1 |
| 13 | Notificações de OPs | U | B | B | 1 |
| 14 | Avisos na Área Principal | U | B | M | 2 |
| 15 | Resumo de fabricação por placas | U | M | M | 2 |
| 16 | Controle de Produtividade | U | M | M | 2 |
| 17 | Alerta de metas | U | A | A | 2 |
| 18 | Gestão de Colaboradores | I | M | M | 2 |
| 19 | Identificação de Funcionários | U | M | M | 2 |
| 20 | Identificação de sessões na fábrica | U | M | M | 2 |
| 21 | Acesso WEB | U | A | A | 2 |
| 22 | Identificação visual das placas | U |  |  | 2 |
| 23 | Versionamento de Produto | U |  |  | 3 |
| 24 | Controle de estoque | U | M | M | 3 |
| 25 | Backup | U |  |  | 3 |